РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03. 2021 № 355

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрации от 03 февраля 2016 года N 211 (в редакции постановления Клинцовской городской администрации от 12.03.2021 № 334) |

В соответствии с постановлением Клинцовской городской администрации от 28.06.2019 № 1141 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа «город Клинцы Брянской области»» и объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы), утвержденного решением Клинцовского городского Совета народных депутатов от 27.01.2021 № 7-173.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы)», утвержденную постановлением Клинцовской городской администрации от 03 февраля 2016 года № 211 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы)» (в редакции постановления Клинцовской городской администрации от 12.03.2021 № 334), следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы)» раздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы изложить в новой редакции:

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 1 411 560 044,14 рублей, в том числе:

2016 г. – 155 303 542,31 рублей;

2017 г. – 250 133 889,81 рублей;

2018 г. – 209 372 691,20 рублей;

2019 г. – 168 545 646,86 рублей;

2020 г. – 201 748 704,87 рублей;

2021 г. –288 665 875,09 рублей;

2022 г. – 57 509 212,50 рублей

2023 г. – 74 229 581,50 рублей;

2024 г. – 6 050 900,00 рублей.

1.2. Раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы)» изложить в новой редакции:

Общийобъем финансирования программы в 2016-2024 годах за счет всех источников составляет 1 411 560 044,14 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник/ год | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 28 059 781,10 | 0,00 | 10 464 911,28 | 0,00 | 46 421 863,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 946 555,81 |
| Областной бюджет, руб. | 106 800 437,98 | 18 583 466,63 | 39 213 352,51 | 106 505 012,64 | 133730783,58 | 202 586 788,71 | 26 178 068,00 | 41 540 191,00 | 0,00 | 675 138 101,05 |
| Бюджет городского округа, руб. | 41 111 504,33 | 34 731 177,83 | 38 624 346,69 | 45 695 922,94 | 29 515821,29 | 33 713 022,95 | 25 229 944,50 | 26 638 490,50 | 0,00 | 275 260 231,03 |
| Внебюджетные источники, руб. | 7 391 600,00 | 168 759 464,25 | 131 534 992,00 | 5 879 800,00 | 38 502 100,00 | 5 944 200,00 | 6 101 200,00 | 6 050 900,00 | 6 050 900,00 | 376 215 156,25 |
| Итого: | 155 303 542,31 | 250 133 889,81 | 209 372 691,20 | 168 545 646,86 | 201748704,87 | 288 665 875,09 | 57 509 212,50 | 74 229 581,50 | 6 050 900,00 | 1 411 560 044,14 |

2. Дополнить муниципальную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы)», утвержденную постановлением Клинцовской городской администрации от 03 февраля 2016 года N 211 (в редакции постановления Клинцовской городской администрации от 11.02.2021 № 195) приложением № 12 «План реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы) согласно приложению 1 к настоящему постановлению).

3. Отделу документационного обеспечения и архива городской администрации (Алексееву В.Г.) внести соответствующее изменение в

архивную документацию.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городской администрации в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы городской администрации Ф.Н. Сушок

Приложение № 1 к постановлению Клинцовской

городской администрации

17.03. 2021 № 355

Приложение 12 к муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства

городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2024 годы)

План реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятия | Единиц изм., объект | Источник финансового обеспечения | ответственный исполнитель | объем средств на реализацию, рублей | | | | | | | |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Завершение реконструкция механической очистки сточных вод канализационных очистных сооружений г. Клинцы Брянской области» | 1 | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация | **38 681 920,00** | 0 | 0 | 0 | 38 681 920,00 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета городского округа | **2 035 891,00** | 0 | 0 | 0 | 2 035 891,00 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | **40 717 811,00** | 0 | 0 | 0 | 40 717 811,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пусконаладочные работы при строительстве по объекту «Завершение реконструкция механической очистки сточных вод канализационных очистных сооружений г. Клинцы Брянской области» | 1 | средства областного бюджета |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета городского округа | **718 997,00** | 0 | 0 | 0 | 718 997,00 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | **718 997,00** | 0 | 0 | 0 | 718 997,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | \* Капитальный ремонт главного городского самотечного канализационного коллектора из железобетонных труб г. Клинцы Брянской области | 1 | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация | **93 000 000,00** | 0 | 0 | 0 | 93 000 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета городского округа | **7 714 286,00** | 0 | 0 | 0 | 7 714 286,00 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | **100 714 286,00** | 0 | 0 | 0 | 100 714 286,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | **средства областного бюджета** | **Клинцовская городская администрация** | **131 681 920,00** | **0** | **0** | **0** | **131 681 920,00** | **0** | **0** | **0** |
| **средства бюджета городского округа** | **10 469 174,00** | **0** | **0** | **0** | **10 469 174,00** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого:** | **142 151 094,00** | **0** | **0** | **0** | **142 151 094,00** | **0** | **0** | **0** |

\*Мероприятие по капитальному ремонту главного городского самотечного канализационного коллектора из железобетонных труб г. Клинцы Брянской области реализуется в рамках двух региональных программ.