Приложение

|  |
| --- |
| к постановлению Клинцовской городской администрации от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ приложение 5 |
|  к муниципальной программе "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области"" (2016-2022 годы) |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  План реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса, |
|  |  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2022 годы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | наименование подпрограммы основное мероприятие, мероприятие | ответственный исполнитель | источник финансового обеспечения | объем средств на реализацию, рублей  |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Чистая вода на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2022 годы) Реконструкция канализационных очистных сооружений  | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 10000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| Итого: | 10000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| 2 | строительство водозабора в г. Клинцы Брянской области (п. Банный, 2-очередь строительства. 1 этап) | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация  | 2582141 | 2582141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета городского округа | 264652,15 | 264652,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 2846793,15 | 2846793,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство канализационной напорной станции по пер. 6-му Вьюнковскому г. Клинцы Брянской области | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета городского округа | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение спецтехники (каналопромывочная машина КО -514 | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета городского округа | 3884445 | 0 | 3884445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 3884445 | 0 | 3884445,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | строительство системы водоснабжения с. Ардонь г. Клинцы | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета городского округа | 586522 | 0 | 0 | 0 | 586522 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 586522 | 0 | 0 | 0 | 586522 | 0 | 0 | 0 |
|      | **Итого:**  | **средства областного бюджета** | Клинцовская городская администрация  | **2582141** | **2582141** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **средства бюджета городского округа** | **5235619,15** | **764652,15** | **3884445** | **0** | **586522** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | **10000000** | **0** | **0** | **2000000** | **2000000** | **2000000** | **2000000** | **2000000** |
| **Итого по программе:** | **17817760,15** | **3346793,15** | **3884445,00** | **2000000,00** | **2586522,00** | **2000000,00** | **2000000,00** | **2000000,00** |