Приложение

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа

«город  Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |
| 1.1 | Обеспечить техническую готовность: - Котельных МУП «Тепловые сети» - 22 шт. - Ведомственных котельных – 2 шт. - Ведомственной бойлерной – 1 шт. -Топочных – 10 шт. - ЦТП – 8 шт. - тепловых сетей – 59,2 - Клинцовской ТЭЦ | до 15.09.2014г. | МУП «Тепловые сети», ФКУ ИК-6 УФСИН России, ООО «Клинцовское УПП», ОАО «КАЗ», ОАО «КЗПК», ГБУЗ «КЦГБ», ГБУ «КЦСОН», МБОУ ДОД «ДЮШ «Луч» им. В. Фридзона», МБОУ Синьковская НОШ, МБДОУ детский сад №20, МБОУ СОШ №9, ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| 1.2 | Заготовить: - резервное топливо (мазут) - реагенты для химочистки - аварийный запас материально-технических ресурсов | до 15.09.2014г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ», МУП «Тепловые сети», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП ООО «Брянскоблэлектро», ФКУ ИК-6 УФСИН России, ООО «Клинцовское УПП», ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК «Управдом плюс», ООО «Домофон-Лифт-Сервис» |
| 1.3 | Выполнить ремонт: - систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс | до 15.09.2014г. | МУП «Тепловые сети», ООО «Наш дом», ООО «Жилкмсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК «Управдом плюс», ТСЖ, ЖСК, ООО «Клинцовское УПП», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, бюджетные учреждения |
| 1.4 | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2014г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа всех форм собственности |
| 1.5 | Выполнить текущий ремонт тепловых сетей «Город», «Микрорайон №4»: - ревизия запорной арматуры (разделительной, дренажной, воздушников); - ревизия сальниковых компенсаторов; - чистка тепловых камер; - ремонт лестниц в ТК; - укрепление люков; - толщинометрия трубопроводов наружной прокладки и в тепловых камерах | до 01.09.2014г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| 1.6 | Выполнить ремонт СЭН ст. №1,2,3,4 | до 01.09.2014г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| 1.7 | Выполнить текущий ремонт к/а: ТП-35 ст. №4, №5, №6; ГМ-50 ст. №7, №8, №9 | до 15.10.2014г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| 1.8 | Выполнить текущий ремонт т/а ст. №3, №4 | до 01.07.2014г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| 1.9 | Выполнить ремонт запорной арматуры теплофикационной установки ТЭЦ | до 01.08.2014г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| 1.10 | Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-206а до ТК-209 по ул. Орджоникидзе (от котельной №7) - 100 м | до 01.07.2014г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.11 | Выполнить замену трубопроводов отопления от ТК-10а до жилого дома №98 по ул. Октябрьской (от котельной №9) – 25 м | до 01.07.2014г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.12 | Выполнить замену трубопроводов отопления от ТК-14 до жилого дома №35 по ул. Багинской (от котельной №9) – 52 м | до 01.07.2014г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.13 | Выполнить замену трубопроводов ГВС от ТК-24 до жилого дома №23-а по ул. Д. Бедного (от котельной №24) – 69 м | до 01.06.2014г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.14 | Выполнить ремонт теплоизоляции на теплотрассе от ТК-3 до ТК-6а по ул. Главной п. Халтурина (котельная №26) – 176 м | до 01.08.2014г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.15 | Выполнить замену трубопроводов отопления от ТК-5 до ТК-6 по ул. Октябрьской, д. №115 (от котельной №10) – 30 м | до 01.06.2014г | МУП «Тепловые сети» |
| 1.16 | Выполнить замену оборудования в котельных | до 01.10.2014г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.17 | Выполнить: - ремонт теплоизоляции на теплотрассе «ТЭЦ- ОАО «КАЗ» - 50 м; - замену теплоизоляции на теплотрассе «ОАО «КАЗ» - жилфонд» - 100 м | до 01.09.2014г. | ОАО «КАЗ» |
| 1.18 | Выполнить восстановление теплоизоляции на теплотрассе – 500 м | до 01.09.2014г. | ОАО «КЗПК» |
| 1.19 | Выполнить промывку и опрессовку внутренних систем отопления и теплотрассы | до 01.09.2014г. | ООО «Клинцовское УПП» |
| 1.20 | Выполнить ремонт пароводяных теплообменников системы отопления и ГВС, механическую очистку и опрессовку пароводяных подогревателей | до 01.09.2014г. | ФКУ ИК-6 УФСИН России |
| 1.21 | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2014-2015 гг. | до 15.09.2014г. | Предприятия, организации и учреждения г. Клинцы всех форм собственности |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1 | Подготовить к зиме: - электрических сетей – 969,5 км - трансформаторных подстанций – 147 шт. | до 15.09.2014г. | Клинцовское СП ООО «Брянскоблэлектро» |
| 2.2 | Выполнить устройство ВЛИ-0,4 кВ - от КТП-50 по ул. Кремка – 1700 м; - от ТП-158 по ул. Плющенко – 1395м; - от ТП-125 по пер. 2-й Луговой – 1200 м; - от ТП-26 по ул. Полевая – 1600 м | до 15.09.2014г. | Клинцовское СП ООО «Брянскоблэлектро» |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Обеспечить техническую готовность: - газопроводов – 695,2 км - газовых колодцев – 5 шт. - коверов – 238 шт. - запорных устройств – 390 шт. - линзовых компенсаторов – 2 шт. - конденсатосборников – 48 шт. | до 15.09.2014г. | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 3.2 | Выполнить ремонт: - капитальный: ГРП – 1 шт.; ШРП- 2; - текущий: ГРП- 18 шт.; ШРП- 124 шт. | до 15.09.2014г. | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 3.3 | Произвести: - замену отключающих устройств – 5 шт.; - техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов – 106 шт.; - окраску надземных газопроводов – 924,3 п. м | до 15.09.2014г. | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 4 | Водоснабжение |
| 4.1 | Обеспечить техническую готовность: - водопроводных сетей – 214,7 км; - канализационных сетей – 73,6 км; - артскважин - 34 шт. | до 15.09.2014г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2 | Выполнить промывку водопроводных сетей – 25 км. | до 15.09.2014г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.3 | Выполнить ремонт и замену: - водоразборных колонок – 45 шт.; - запорной арматуры – 15 шт.; - водопроводных и канализационных колодцев – 40 шт.; - насосов на КНС – 7 шт. | до 15.09.2014г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.4 | Выполнить: - перекладку аварийного водопровода по ул. Мира – 100 п. м; - прокладку водопровода от ПВНС до жилого дома №62 по ул. Ворошилова – 150 п. м | до 15.09.2014г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.5 | Замена пришедших в негодность крышек смотровых колодцев – 20 шт. | до 15.09.2014г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 5 | Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта. |
| 5.1 | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый: - ООО «Жилкомсервис» - 156 многоквартирных домов - ООО «УК «Гарант» - 25 многоквартирных домов - ООО «Наш дом» - 35 многоквартирных домов - ООО «УК Управдом» - 72 многоквартирных дома - ООО «УК Управдом+» - 16 многоквартирных домов - ООО «Домофон-Лифт-Сервис» - 3 многоквартирных дома - ТСЖ, ЖСК – 6 многоквартирных домов - ведомственный жилищный фонд | до 15.09.2014г. | ООО «Наш дом», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК «Управдом плюс», ООО «Домофон-Лифт-Сервис», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2 | Подготовить к работе в ОЗП 2014-2015 годов государственные и муниципальные учреждения: - образования – 44 единицы; - здравоохранения – 7 единиц; - культуры – 5 единиц; - социальной сферы – 2 единицы | до 15.09.2014г. | Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| 6 | Благоустройство |
| 6.1 | Выполнить: - ремонт питьевых колодцев и криниц – 10 шт.; - чистку систем открытых ливневых канализаций – 9,5 тыс. п. м; - чистку и ремонт колодцев ливневой канализации – 49 шт. | до 15.09.2014г. | МУП «Коммунальщик» |
| 6.2 | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 24 ед. | до 15.09.2014г. | МУП «Коммунальщик» |
| 6.3 | Заготовить: - песок – 7000 тонн - техническую соль – 1000 тонн | до 15.09.2014г. | МУП «Коммунальщик» |
| 6.4 | Создать запас ГСМ | до 15.09.2014г. | МУП «Коммунальщик» |
| 7 | Организационные мероприятия |
| 7.1 | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов организаций | до 15.09.2014г. до 01.11.2014г. | Потребители тепловой энергии Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 7.2 | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов городского округа «город Клинцы Брянской области» | до 15.11.2014г. | Клинцовская городская администрация |

Глава Клинцовской

городской администрации                                                                                                                                                                                                                 А. В. Белаш