Приложение

к распоряжению Клинцовской

городской администрации

от « 01 » 06.2015г. № 575р

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа

«город  Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность: - тепловых сетей – 55,8 км - Клинцовской ТЭЦ - котельных - 28 единиц - центральных тепловых пунктов – 8 единиц | до 15.09.2015г. | МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовская ТЭЦ», ОАО «КАЗ», ОАО «КЗПК», МБУ «КЦОСО» |
| 1.2. | Заготовить: - резервное топливо (мазут) - реагенты для химочистки - аварийный запас материально-технических ресурсов | до 15.09.2015г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ», МУП «Тепловые сети», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК «Управдом плюс», ООО «Домофон-Лифт-Сервис» |
| 1.3. | Выполнить ремонт: - систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс | до 15.09.2015г. | МУП «Тепловые сети», ООО «Наш дом», ООО «Жилкмсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК «Управдом плюс», ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2015г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 1.5. | Выполнить текущий ремонт тепловых сетей «Город», «Микрорайон №4»: - ревизия запорной арматуры (разделительной, дренажной, воздушников); - ревизия сальниковых компенсаторов; - чистка тепловых камер; - ремонт лестниц в ТК; - укрепление люков; - толщинометрия трубопроводов наружной прокладки и в тепловых камерах | до 01.08.2015г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| 1.6. | Выполнить ремонт СЭН ст. №1,2,3,4 | до 01.09.2015г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| 1.7. | Выполнить текущий ремонт к/а: ТП-35 ст. №4, №5, №6; ГМ-50 ст. №7, №8, №9 | до 15.10.2015г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| 1.8. | Выполнить текущий ремонт т/а ст. №3, №4 | до 01.08.2015г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| 1.9. | Выполнить ремонт запорной арматуры теплофикационной установки ТЭЦ | до 01.08.2015г. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| 1.10. | Выполнить замену трубопроводов отопления от ТК-13 до жилого дома № 15 по ул. Александрова (от котельной №20) - 20 м | до 15.07.2015г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.11. | Выполнить замену трубопроводов отопления от жилого дома №30 до жилого дома №32 по пр. Ленина (от котельной №20) – 25 м | до 15.07.2015г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.12. | Выполнить замену трубопроводов отопления от ТК-15 до жилого дома №2В по ул. Орджоникидзе (от котельной №24) – 60 м | до 15.06.2015г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.13. | Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-61 до жилого дома №109 по ул. Мира (теплотрасса «Город-1») – 80 м | до 15.08.2015г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.14. | Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-81 до ТК-84 по ул. Калинина (теплотрасса «Город-1» - микрорайон №4) – 240 м | до 15.08.2015г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.15. | Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-105 до ТК-108а по ул. Скоробогатова (теплотрасса «Город-1» - 5 квартал) - 260 м | до 15.08.2015г | МУП «Тепловые сети» |
| 1.16. | Выполнить установку автоматики для перевода на автономный режим работы по горячему водоснабжению (ЦТП № 1) | до 01.08.2015г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.17. | Выполнить замену теплоизоляции на теплотрассе от 2-й проходной ОАО «КАЗ» до теплопункта - 270 м | до 15.09.2015г. | ОАО «КАЗ» |
| 1.18. | Выполнить восстановление теплоизоляции на теплотрассе – 500 м | до 15.09.2015г. | ОАО «КЗПК» |
| 1.19. | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2015-2016 гг. | до 15.09.2015г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1. | Подготовить к зиме: - электрических сетей – 869,9 км - трансформаторных подстанций – 147 шт. | до 15.09.2015г. | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск |
| 2.2. | Выполнить реконструкцию и модернизацию ВЛИ-0,4 кВ от ТП-163 по ул. Терешковой, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Гагарина, пер. Коммунистический, пер. Октябрьский, ул. Литвинова – 1,650 км | до 15.09.2015г. | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск |
| 2.3. | Выполнить новое строительство КТП по пер. Калинина (с. Займище) с воздушными и кабельными линиями | до 15.09.2015г. | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1. | Обеспечить техническую готовность: - газопроводов – 706,5 км - газовых колодцев – 5 шт. - коверов – 238 шт. - запорных устройств – 390 шт. - линзовых компенсаторов – 2 шт. - конденсатосборников – 48 шт. | до 15.09.2015г. | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 3.2. | Выполнить текущий ремонт: ГРП- 13 шт.; ШРП- 95 шт. | до 15.09.2015г. | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 3.3. | Произвести: - техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов – 106 шт.; - окраску надземных газопроводов – 793,0 п. м | до 15.09.2015г. | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 4 | Водоснабжение и водоотведение |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность: - водопроводных сетей – 214,7 км; - канализационных сетей – 73,6 км; - артскважин - 34 шт. | до 15.09.2015г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2. | Выполнить промывку водопроводных сетей – 25 км. | до 15.09.2015г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.3. | Выполнить ремонт: - водоразборных колонок – 45 шт.; - запорной арматуры – 15 шт.; - водопроводных и канализационных колодцев – 40 шт.; - насосов на КНС – 4 шт. | до 15.09.2015г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.4. | Выполнить: - перекладку водопровода по ул. Пушкина, д. 5 – 75 п. м; - замену канализационной линии по ул. Кронштадтская, 1 – 30 п. м | до 15.09.2015г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.5. | Выполнить замену: - насосов на КНС – 2 шт.; - пришедших в негодность крышек смотровых колодцев – 20 шт. | до 15.09.2015г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 5 | Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта. |
| 5.1. | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый: - ООО «Жилкомсервис» - 155 многоквартирных домов - ООО «УК «Гарант» - 32 многоквартирных домов - ООО «Наш дом» - 35 многоквартирных домов - ООО «УК Управдом» - 55 многоквартирных дома - ООО «УК Управдом плюс» - 33 многоквартирных домов - ООО «Домофон-Лифт-Сервис» - 4 многоквартирных дома - ТСЖ, ЖСК – 7 многоквартирных домов - ведомственный жилищный фонд | до 15.09.2015г. | ООО «Наш дом», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК «Управдом плюс», ООО «Домофон-Лифт-Сервис», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2. | Подготовить к работе в ОЗП 2015-2016 годов государственные и муниципальные учреждения: - образования – 44 единицы; - здравоохранения – 4 единицы; - культуры – 5 единиц; - социальной сферы – 2 единицы | до 15.09.2015г. | Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| 6 | Благоустройство |
| 6.1. | Выполнить: - ремонт питьевых колодцев и криниц – 9 шт.; - чистку систем открытых ливневых канализаций – 9,7 тыс. п. м; - чистку и ремонт колодцев ливневой канализации – 49 шт. | до 15.09.2015г. | МУП «Коммунальщик» |
| 6.2. | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 24 ед. | до 15.09.2015г. | МУП «Коммунальщик» |
| 6.3. | Заготовить: - песок – 4000 тонн - техническую соль – 570 тонн | до 15.09.2015г. | МУП «Коммунальщик» |
| 6.4. | Создать запас ГСМ | до 15.09.2015г. | МУП «Коммунальщик» |
| 7 | Организационные мероприятия |
| 7.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов организаций | до 15.09.2015г. до 01.11.2015г. | Потребители тепловой энергии Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 7.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов городского округа «город Клинцы Брянской области» | до 15.11.2015г. | Клинцовская городская администрация |