РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 № 307

Об утверждении плана благоустройства

городского округа «город Клинцы

Брянской области» на 2019 год

В соответствии с решением коллегии при главе городской администрации от 01.02.2019 № 1/3 «О плане благоустройства городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2019 год и проведении месячника по наведению чистоты и порядка в городе», в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния и эстетического облика городского округа, руководствуясь ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план благоустройства городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2019 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений города, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

2.1. Регулярно проводить «санитарные пятницы» на прилегающих и закрепленных территориях.

2.2. Производить на территориях общего пользования высадку и (или) пересадку зеленых насаждений на основании планов (схем), согласованных с отделом архитектуры, градостроительства и землеустройства городской администрации.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте городской администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городской администрации П.В. Разумного.

Глава городской администрации А.И. Морозов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 | | |
|  |  | к плану благоустройства городского округа | | |
|  |  | "город Клинцы Брянской области" на 2019 год | | |
|  |  |  |  |  |
| **План** | | | | |
| **ремонта участков автомобильных дорог в 2019 году.** | | | | |
|  | **(при наличии дополнительных источников финансирования)** | | | |
| 1 | ремонт автомобильной дороги по ул.Ворошилова (от ул.Калинина до пересечения с ул.Лесная) в г.Клинцы Брянской области | 2019 г. | Подрядная организация по результатам торгов | Областной бюджет и бюджет городского округа "город Клинцы Брянской области" |
| 2 | ремонт автомобильной дороги по ул.Скачковская (от д.15 до железнодорожного переезда) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 3 | ремонт автомобильной дороги на перекресечении дорог по ул.Гагарина и ул.Кюстендилская в г.Клинцы Брянскойо бласти | -//- | -//- | -//- |
| 4 | ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина (от ул.Октябрьская до ул.П.Коммуны) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 5 | ремонт автомобильной дороги по ул.Красная Площадь (от д.4 до ул. Дзержинского) в г.Клинцы Брянскойобласти | -//- | -//- | -//- |
| 6 | ремонт автомобильной дороги по ул. Мира (от д. 50 до д.29)в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 7 | ремонт автомобильной дороги по ул. Мира (от д.46 до д.44) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 8 | ремонт автомобильной дороги по ул. Мира (от д. 112 до памятника Афганцам) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 9 | ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова (в районе пересечения с ул. Литвинова)  в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 10 | ремонт автомобильной дороги по ул. П.Коммуны (от ул. Брянской до конечной остановки автобуса №2 с ремонтом разворотной площадки) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 11 | ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова (на пересечении с пр-ом Ленина) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 12 | ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова (от д.3 до д.17) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 13 | ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского (в районе с пересечением ул. Свердлова) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 14 | ремонт автомобильной дороги по ул. Мира (от д.115 до д.119)  в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 15 | ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова (от д. 134 до ул. Скопенко) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 16 | ремонт автомобильной дороги по ул. Ромашина (от д.109 до  д. 121) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 17 | ремонт автомобильной дороги по ул. Литвинова(от д. 88 до д. 92) в г.Клинцы, Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 18 | ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина (от д. 2 до перекрестка с ул. Фрунзе) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 19 | ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая (от ул. Буденного до ул. Парковой) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 20 | ремонт автомобильной дороги по ул 2-я Парковая от (д. 27"б" до знака КЛИНЦЫ с ремонтом съездов на ул Тепличную и ремонтом заездного кармана к кладбищу) в г.Клинцы, Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 21 | ремонт автомобильной дороги по ул. 2-я Парковая в районе д. 2 в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 22 | ремонт автомобильной дороги по ул.Заводская в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 23 | ремонт автомобильной дороги по ул. М.Горького в районе д.32 в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 24 | ремонт автомобильной дороги по ул. П.Лумумбы (от д.3 до д.9) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 25 | ремонт автомобильной дороги по ул. Стародубская (от д.75 до д.96 в районе пересечения с ул.Стахановской) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 26 | ремонт автомобильной дороги по ул. Монтажников (до района д.7 по ул. Кузнецкой) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 27 | ремонт автомобильной дороги по ул.Восточной, пер. Бежицкий (от ул.Восточной до пер.Пушкина), пер. Пушкина (от д.46 до д.28)  в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 28 | ремонт автомобильной дороги по ул.Московской (от ул. Первомайской до ул. Жукова) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 29 | ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от ул. Свердлова до Автошколы) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 30 | ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской (от автостанции до д.90 по ул. Октябрьской) в г.Клинцы Брянскойобласти | -//- | -//- | -//- |
| 31 | ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая (кольцо в районе автовокзала) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 32 | ремонт автомобильной дороги по проспекту Ленина (от кольца до ул. Октябрьской) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 33 | ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина (кольцо в районе СОШ №8 ) в г.Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | |
|  |  |  |  | к плану благоустройства городского округа | | | |
|  |  |  |  | "город Клинцы Брянской области" на 2019 год | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План** | | | | | | | |
| **объектов ремонта грунтовых дорог в 2019 году.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объкта | Срок исполнения работ | Площадь, м² | Объем подсыпки, | Протяжен- ность, | Исполнитель | Источник финансирования |
|  | м3 | км |
| 1 | ул. Белорусская | II - III квартал | 600 | 40 | 0,15 | Подрядная организация по результатам торгов | Бюджет городского округа "город Клинцы Брянской области" |
| 2 | ул. Гензика | -//- | 400 | 40 | 0,5 | -//- | -//- |
| 3 | ул. Восточная | -//- | 500 | 40 | 0,15 | -//- | -//- |
| 4 | пер. Захарова | -//- | 200 | 35 | 0,1 | -//- | -//- |
| 5 | пер. Полуботкина | -//- | 200 | 35 | 0,1 | -//- | -//- |
| 6 | 2-ой пер. Плющенко | -//- | 1200 | 100 | 0,3 | -//- | -//- |
|  | **Итого:** |  | **3100** | **290** | **1,3** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 3 | | |
|  |  |  | к плану благоустройства городского округа | | |
|  |  |  | "город Клинцы Брянской области" на 2019 год | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **План** | | | | | |
| **объектов грейдирования грунтовых дорог в 2019 году.** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Объем работ, | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования |
| п/п | тыс. м2 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | От ул. Ворошилова до ул.Фрунзе |  |  | Подрядная | Бюджет городского округа "город Клинцы Брянской области" |
|  | -          ул. Кубяка |  |  | организация |
|  | -          ул. Лесная | 21 | II-III квартал | по результатам |
|  | -          ул. Кирова |  |  | торгов |
|  | -          ул. Татаринова |  |  |  |
| 2 | От ул. Калинина до ул. Маяковского |  |  |  |  |
|  | -          2-й пер. Гагарина |  |  |  |  |
|  | -          ул. Гагарина | 17,5 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          ул. Восточная |  |  |  |  |
|  | -          включая переулки |  |  |  |  |
| 3 | От ул. Фрунзе до ул. Литвинова |  |  |  |  |
|  | -          пер. Калинина |  |  |  |  |
|  | -          ул. Кубяка |  |  |  |  |
|  | -          ул. Союзная | 34 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          ул. Лесная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Кирова |  |  |  |  |
|  | -          ул. Татаринова |  |  |  |  |
|  | -          ул. Бежицкая |  |  |  |  |
| 4 | От ул. Калинина до ул. Бежицкой |  |  |  |  |
|  | -          ул. Партизанская | 5,2 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          ул. Колхозная |  |  |  |  |
| 5 | От ул. Свердлова до ул. Бежицкой |  |  |  |  |
|  | - ул. Луговая |  |  |  |  |
|  | -          пер. Московский | 17 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          пер. Текстильный |  |  |  |  |
|  | -          ул. Ромашина |  |  |  |  |
|  | -          п. Вьюнковский |  |  |  |  |
| 6 | От ул. Свердлова до ул. Октябрьской |  |  |  |  |
|  | -          ул. Московская |  |  |  |  |
|  | -          ул. Зеленая | 24 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          ул**.** Текстильная |  |  |  |  |
|  | -          пер. Суражский |  |  |  |  |
|  | -          включая переулки |  |  |  |  |
| 7 | От ул. Орджоникидзе до ул. Литвинова |  |  |  |  |
|  | -          ул. Щорса | 11,5 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          ул. Красина |  |  |  |  |
| 8 | От ул. Литвинова до Центральной ливнесточной канавы |  |  |  |  |
|  | - 2-й пер. Вьюнковский |  |  |  |  |
|  | - 3-й пер. Вьюнковский |  |  |  |  |
|  | -      1-й пер. Вьюнковский | 59 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -         2-й пер. Щорса |  |  |  |  |
|  | -         1-й пер. Щорса |  |  |  |  |
|  | -         ул. Щорса |  |  |  |  |
|  | -         пер. Красина |  |  |  |  |
|  | -         ул. Красина |  |  |  |  |
|  | -         пер. Космический |  |  |  |  |
|  | -         пер. Смолевический |  |  |  |  |
|  | -         пер. Спортивный |  |  |  |  |
|  | -         пер. Зеленый |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | -        пер. 1-й Луговой |  | II-III квартал | Подрядная | Бюджет городского округа "город Клинцы Брянской области" |
|  | - пер. 2-й Луговой |  |  | организация |
|  | - пер. Брянский |  |  | по результатам |
|  | - пер. Коммунистический |  |  | торгов |
|  | - пер. Октябрьский |  |  |  |
|  | -  пер. Молодогвардейцев |  |  |  |
| 9 | От ул. Парижской Коммуны |  |  |  |  |
|  | до пер. 2-й Вьюнковский |  |  |  |  |
|  | -          ул. Автодорожная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Цветочная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Космонавтов | 38 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          пер. Строительный |  |  |  |  |
|  | -          пер. Рабочий |  |  |  |  |
|  | - пер. 4, 5, 6, 7, 8 - Вьюнковский |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | От ул. Октябрьской до ул. Первомайской |  |  |  |  |
|  | -          пер. Дальний |  |  |  |  |
|  | - пер. Молодежный |  |  |  |  |
|  | -          пер. Ст. Разина | 34 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          пер. Ленинградский |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | От ул. Октябрьской до ул. Жукова |  |  |  |  |
|  | -          ул. Московская |  |  |  |  |
|  | -          ул. Гензика |  |  |  |  |
|  | -          ул. Багинская |  |  |  |  |
|  | - ул. Баррикадная | 54 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | - ул. П. Коммуны |  |  |  |  |
|  | -          ул. Михайловская |  |  |  |  |
|  | -          ул. Зеленая |  |  |  |  |
|  | - ул. Б. Полка |  |  |  |  |
| 12 | От ул. Жукова до ул. Западная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Московская |  |  |  |  |
|  | -          ул. Гензика |  |  |  |  |
|  | -          пер. Гензика | 54 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          ул. Декабристов |  |  |  |  |
|  | - ул. Красноармейская |  |  |  |  |
|  | - ул. Д. Бедного |  |  |  |  |
|  | - ул. М. Горького |  |  |  |  |
|  | -          ул. Орджоникидзе |  |  |  |  |
|  | -          пер. Захарова |  |  |  |  |
|  | -          пер. Боткина |  |  |  |  |
| 13 | От ул. Максима Горького |  |  |  |  |
|  | до ул. Московской |  |  |  |  |
|  | -          ул. Западная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Гоголя | 42 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | - пер. Красноармейский |  |  |  |  |
|  | -          ул. Пролетарская |  |  |  |  |
|  | -          пер. Гоголя |  |  |  |  |
|  | -          ул. Семашко |  |  |  |  |
|  | -          ул. Площадь Свободы |  |  |  |  |
|  | -          ул. Богунского Полка |  |  |  |  |
| 14 | От ул. Мира до ул. Плющенко |  |  |  |  |
|  | -          пер. Мира |  |  |  |  |
|  | -          пер. Стодольский |  |  |  |  |
|  | -          пер. Радужный | 26 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          пер. Молодежный |  |  |  |  |
|  | -          пер. Центральный |  |  |  |  |
|  | -          пер. Березовый |  |  |  |  |
|  | -          пер. Пшеничный |  |  |  |  |
|  | -          пер. Веселый |  |  |  |  |
|  | -          пер. Лунный |  |  |  |  |
|  | -          пер. Коржовский |  |  |  |  |
| 15 | пер. Ущерпский | 1 | II-III квартал | -//- | -//- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 16 | От ул. Плющенко |  |  | Подрядная | Бюджет городского округа "город Клинцы Брянской области" |
|  | -          ул. Панчука |  |  | организация |
|  | -          пер. Межевой | 76 | II-III квартал | по результатам |
|  | -          ул. Вагина |  |  | торгов |
|  | -          ул. Плющенко |  |  |  |
|  | -          пр. Колхозный |  |  |  |  |
|  | -          ул. Гутина |  |  |  |  |
|  | -          ул. Курганье |  |  |  |  |
|  | -          ул. Чапаева |  |  |  |  |
|  | -          ул. Чкалова |  |  |  |  |
|  | -          ул. Плоткина |  |  |  |  |
|  | -          ул. Лисименко |  |  |  |  |
|  | -          пер. 1-й Совхозный |  |  |  |  |
|  | -          пер. 2-й Совхозный |  |  |  |  |
| 17 | От ж/д переезда в с. Ардонь |  |  |  |  |
|  | -          ул. Гражданская |  |  |  |  |
|  | -          ул. Речная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Народная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Чернецкая |  |  |  |  |
|  | -          ул. Песчаная | 54 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          ул. Полевая |  |  |  |  |
|  | - ул. Весенняя |  |  |  |  |
|  | -          ул. Суворова |  |  |  |  |
|  | -          ул. Юбилейная |  |  |  |  |
| 18 | От проспекта Ленина до ул. Гагарина |  |  |  |  |
|  | - ул. Крупской | 22 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | - ул. Кронштадтская |  |  |  |  |
| 19 | - Пер. Крайний |  |  |  |  |
|  | - пер. 1-й Скачковский | 12 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          пер. Оболешевский |  |  |  |  |
|  | -  пер. 2 -й Скачковский |  |  |  |  |
| 20 | с. Займище |  |  |  |  |
|  | - ул. Победы | 10 |  | -//- | -//- |
| 21 | с. Займище |  |  |  |  |
|  | -          ул. Займищенская |  |  |  |  |
|  | -          ул. Гагарина |  |  |  |  |
|  | -          ул. Садовая |  |  |  |  |
|  | -          ул. Молодежная | 72 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          ул. Комсомольская |  |  |  |  |
|  | -          ул. Мелиораторов |  |  |  |  |
|  | -   ул. 2-я Транспортная |  |  |  |  |
|  | - ул. Железнодорожная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Южная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Терешковой |  |  |  |  |
|  | -          ул. Монтажников |  |  |  |  |
|  | -          ул. Стрелочная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Кузнецкая |  |  |  |  |
| 22 | с. Займище |  |  |  |  |
|  | -          ул. Луговая |  |  |  |  |
|  | -          ул. Цветочная | 30 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          ул. Вишневая |  |  |  |  |
|  | -          ул. Дорожная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Кирпичная |  |  |  |  |
| 23 | с. Ардонь |  |  |  |  |
|  | - ул. Рабочая |  |  |  |  |
|  | -          ул. Новая |  |  |  |  |
|  | -          ул. Зеленая |  |  |  |  |
|  | -          ул. Северная |  |  |  |  |
|  | -          ул. Осипенко |  |  |  |  |
|  | -          пер. Колхозный |  |  |  |  |
|  | -          ул. Колхозная | 80 | II-III квартал | -//- | -//- |
|  | -          ул. 1-го Мая |  |  |  |  |
|  | -          ул. 2-я Пятилетка |  |  |  |  |
|  | -          пос. Любвин |  |  |  |  |
|  | - ул. Д. Бедного |  |  |  |  |
|  | -          ул. Красноармейская |  |  |  |  |
|  | -          ул. Стародубская |  |  |  |  |
|  | -          ул. Стахановская |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **794,2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 | | | |
|  |  | к плану благоустройства городского округа | | | |
|  |  | "город Клинцы Брянской области" на 2019 год | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **План** | | | | | |
| **ремонта и чистки питьевых колодцев и криниц в 2019 году.** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Срок исполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования |
| 1 | ул. Кирпичная,29 с. Займище | Ремонт деревянных конструкций, замена шиферной кровли, цепи, ведра. Ремонт отмостки. | июнь | Подрядная организация по результатам торгов | Бюджет городского округа "город Клинцы Брянской области" |
| 2 | ул. Ромашина,35 | Ремонт деревянных конструкций, замена шиферной кровли, цепи, ведра. Ремонт отмостки. | июнь | -//- | -//- |
| 3 | ул. Евлановка,23 с. Ардонь | Ремонт деревянных конструкций, замена шиферной кровли, цепи, ведра. Ремонт отмостки. | июнь | -//- | -//- |
| 4 | ул. Татаринова,11 | Ремонт деревянных конструкций, замена шиферной кровли, цепи, ведра. Ремонт отмостки. | июнь | -//- | -//- |
| 5 | ул. Татаринова, 27 | Ремонт деревянных конструкций, замена шиферной кровли, цепи, ведра. Ремонт отмостки. | июнь | -//- | -//- |
| 6 | пер. Красина,12 | Ремонт деревянных конструкций, замена шиферной кровли, цепи, ведра. Ремонт отмостки. | июнь | -//- | -//- |
| 7 | ул. Союзная,65 | Ремонт деревянных конструкций, замена шиферной кровли, цепи, ведра. Ремонт отмостки. | июнь | -//- | -//- |
| 8 | ул. Калинина, 142 | Ремонт деревянных конструкций, замена шиферной кровли, цепи, ведра. Ремонт отмостки. | июнь | -//- | -//- |
| 9 | ул. Коммунистическая,89 | Ремонт деревянных конструкций, замена шиферной кровли, цепи, ведра. Ремонт отмостки. | июнь | -//- | -//- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Приложение 5** | | |
|  |  |  | **к плану благоустройства городского округа** | | |
|  |  |  | **"город Клинцы Брянской области" на 2019 год** | | |
|  | | | | | | |  |
| **План** | | | | | | |  |
| **уборки аварийных деревьев в 2019 году.** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| № п/п | Адрес | Кол-во шт. спиливание | Кол-во шт. обрезка | Срок исполнения работ | Исполнитель | | Источник финансирования |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| 1 | пр-т Ленина, д. 7-а | 1 |  | март - июль | подрядная организация будет определена по итогам торгов | | городского округа "город Клинцы Брянской области" |
| 2 | ул. Гагарина, д. 51 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 3 | ул. М.Горького, д. 53 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 4 | ул. Гагарина, д. 48 (за гор.судом) | 2 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 5 | пер. Дальний, д.11 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 6 | кладбище с. Займище | 2 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 7 | ул. Ромашина, д. 82 | 2 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 8 | 3-й пер. Вьюнковский, д. 21 | 2 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 9 | ул. Гагарина , 57 (налоговая инспекция) | 2 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 10 | ул. Плоткина, д. 17 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 11 | ул. Урицкого, д. 65 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 12 | ул. Мира, 38 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 13 | ул. Татаринова, д. 128-а | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 14 | ул. Станционная, 4/3 | 8 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 15 | ул. Комсомольская, д. 28 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 16 | ул. Лесная 72/74 | 5 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 17 | ул. Гоголя, 48 | 3 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 18 | 2 пер. Орджоникидзе, д. 13, кв. 2 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 19 | ул. М. Горького, 5 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 20 | ул. Московская, 60 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 21 | ул. Московская, 137/1 | 2 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 22 | ул. П. Коммуны, 40 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 23 | ул. Красноармейская, 4 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 24 | ул. Плющенко, 18 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 25 | ул. Жукова, 22 | 2 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 26 | ул. Гагарина, 93 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 27 | ул. М. Горького, 36 | 3 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 28 | ул. Урицкого, 49 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 29 | ул. Гагарина, 48 А | 2 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 30 | ул. Первомайская, 86, 88 | 3 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 31 | ул. Л. Толстого, 3 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 32 | ул. Б. Полка, 7 | 3 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 33 | ул. Панчука, 30 | 4 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 34 | ул. 8-е Марта, д. 164 | 3 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 35 | ул. Орджоникидзе, д. 191 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 36 | ул. Мира, д. 102 | 3 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 37 | пр-т Ленина, 14/1 | 3 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 38 | ул. Кюстендилская, д. 11, кв. 1 | 2 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 39 | ул. Парковая, д. 14 | 4 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 40 | ул. Декабристов, д. 89 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 41 | пер. Б.Полка,4 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 42 | пер. Б.Полка,6 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 43 | пер. Б.Полка,7 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
| 44 | ул. Пушкина, д. 5 | 1 |  | -//- | -//- | | **-//-** |
|  | **ИТОГО** | **84** |  |  |  | |  |

|  |
| --- |
| **Приложение 6**  **к плану благоустройства городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018 год** |

**План**

**благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и**

**проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2019 году**

(будет сформирован по итогам предоставления субсидии из областного бюджета».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  работ | Срок  исполнения  работ | Контроль за исполнением | Источник  финансирования |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 2019г. | Управляющие компании,  Клинцовская городская администрация | Бюджетные и внебюджетные  источники |