РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05. 2021 № 797

|  |
| --- |
| О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов  |

 Руководствуясь п. 4 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом городского округа «город Клинцы Брянской области», в соответствии с решением коллегии при главе Клинцовской городской администрации от 28.04.2021 № 4/3 «Об итогах работы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города в осенне-зимний период 2020-2021 годов и задачах по подготовке к зиме 2021-2022 годов», в целях обеспечения надлежащей подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в отопительный период 2021-2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов».
2. Рекомендовать руководителям: теплоснабжающих, теплосетевых организаций (ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовская ТЭЦ», ГУП «Брянсккоммунэнерго», АО «КАЗ», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовского СП филиала ООО «БрянскЭлектро», филиала АО "Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы, МУП «Торговые ряды», учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, управляющих компаний, председателям ТСЖ, ЖСК:

2.1. Назначить приказами ответственных лиц за подготовку объектов, находящихся в управлении, ведении организаций, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Контроль и персональную ответственность за организацию своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду возложить на руководителей организаций.

2.2. Выполнить в срок до 15.09.2021 года основной объем запланированных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

2.3.Обеспечить:
2.3.1. В срок до 15.09.2021 года создание запаса материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, необходимый запас реагентов и песка для противогололедной обработки дорог и тротуаров.

2.3.2. Получение паспортов готовности организаций к отопительному периоду 2021-2022 годов: потребители тепловой энергии - до 15 сентября 2021 года, теплоснабжающие и теплосетевые организации - до 01 октября 2021 года.

2.3.3. Исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части учета используемых энергетических ресурсов.
2.3.4. Предоставление в Клинцовскую городскую администрацию статистического отчета по форме 1-ЖКХ (зима) срочная – в период с 1 июня по 1 ноября 2021 года, не позднее 28 числа отчетного месяца.
3. Заместителю главы Клинцовской городской администрации Сушок Ф.Н. обеспечить:

3.1. Общую координацию и контроль за ходом подготовки всех объектов городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2021-2022 годов независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

3.2. Получение акта и паспорта готовности городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2021-2022 годов до 15.11.2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городской администрации С.Ю. Евтеев

 Приложение к постановлению Клинцовской городской администрации

от 28.05. 2021 № 797\_797797797\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа**

**«город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| **1** | **Теплоснабжение** |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность:- тепловых сетей – 49,549 км- Клинцовской ТЭЦ- котельных - 26 единиц- центральных тепловых пунктов – 10 единиц | до 01.10.2021 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети**»,** ООО «Клинцовская ТЭЦ», АО «КАЗ», ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 1.2. | Заготовить:- реагенты для химочистки- аварийный запас материально-технических ресурсов | до 01.10.2021 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», ООО «Клинцовская ТЭЦ», МУП «Тепловые сети», ГУП «Брянсккоммунэнерго», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «Жилфонд», ООО «УК Эксперт», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Жилкоммунхоз»  |
| 1.3. | Выполнить следующие мероприятия:- систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс -промывку и опрессовку систем отопления   | до 01.10.2021 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ГУП «Брянсккоммунэнерго», ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «Жилфонд», ООО «УК Эксперт», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Жилкоммунхоз», ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2021 | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 1.5. | Теплотрасса отопления по ул. П. Лумумбы от врезки до мкд ул. П. Лумумбы, 2 ремонт участка: 2Q57, L-34м.;Теплотрасса отопления по ул. Калинина от врезки до мкд ул. Калинина, 143 ремонт участка: 2Q76, L-10м.;Ремонт тепловой камеры на МКД по ул. Калинина,143;Ремонт запорной арматуры в ТК к МКД по ул. Калинина,143: Ду-80 2-ед.; Ду-50 4 ед.,Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-28 до ТК-29 ремонт участка: 2Q219, L-54 м.;Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-29 до ТК-30 ремонт участка: 2Q219, L-99 м.;Теплотрасса отопления по ул. Мира от ТК-90 до ТК-92 ремонт участка: 2Q133, L-260 м.;Ремонт запорной арматуры к МКД ул. Ворошилова, 38а; Ду-80 2 ед.; Ду-50 2 ед. | до 01.07.2021 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.6. | Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Мира от ТК-30 до ТК-32 ремонт участка: 2Q159;Q 133;Q108, L-132м.;Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Мира от ТК-32 до ТК-33 ремонт участка:2Q159;Q 133;Q108, L-118м.;Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-30л до ТК-2л; ремонт участка 2Q108, L-36м.;от ТК-2л до ТК-3л; ремонт участка 2Q89, L-88м.;от ТК-3л до ТК-4л; ремонт участка 2Q89, L-15м.;от ТК-4л до МКД ул. Калинина,72 ремонт участка 2Q76, L-20м.;от ТК-4л до ТК-5л; ремонт участка 2Q76, L-31м.;от ТК-5л до МКД ул. Калинина,74 ремонт участка 2Q76, L-24м.;Теплотрасса отопления по ул. Александрова от ТК-118 до МКД по ул. Александрова,45 ремонт участка: 2Q76, L-89м.;Ремонт тепловой камеры по ул. Александрова; ремонт запорной арматуры Ду-100 2-ед.;Ремонт тепловой камеры ТК-89 по ул. Мира;Установка запорной арматуры в ТК-89;Ду-150 1ед.; Ду-100 1-ед.;Промывка, очистка водоподогревателей 18 ед.;Промывка разводящих сетей ГВС;Ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнений запорной арматуры, 64 ед.;Замена сальниковых уплотнений сальниковых компенсаторов,24 ед.Очистка от донных отложений, песка, ила, тепловых камер теплосетей | до 01.10.2021 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.7  | Котельная № 17:Теплотрасса от ТК-4 в сторону ж.д. 43 ул. Александрова; замена трубопроводов отопления (2Ф=108), L-30м.;Котельная № 22:Теплотрасса ГВС от ТК-4 до ТК-5 (на ЦГБ); замена трубопроводов ГВС (2Ф=40), L-20м.;Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-294 до ТК-295-ТК-296 по ул. К. Маркса; замена трубопроводов отопления (2Ф=133), L-35м.;Теплотрасса "Город-2": замена трубопроводов на врезках объектов в ТК-274; замена трубопроводов отопления (2Ф=40), L-5м. | до 01.07.2021 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.8 | Котельная №24:Теплотрасса от: ТК-15 до ТК-16; замена трубопроводов отопления (2Ф=133), L-55м.;Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-271 до ж.д. 1А ул. Парковая; замена трубопроводов отопления (2Ф=57), L-34м.;Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-271 до ж.д. 1 Б ул. Парковая; замена трубопроводов отопления (2Ф=57), L-34м.;Теплотрасса "Город-2": на участкеот ТК-270 до ж.д. 1В ул. Парковая; замена трубопроводов отопления (2Ф=57), L-6м.;Теплотрасса "Город-2": на участкеот ТК-278 до ТК -279 по ул. Краснознаменной; замена трубопроводов отопления (2Ф=89), L-78м.;Теплотрасса "Город-2": на участкеот ТК-263 до ж.д. 8 по ул. Леонтьева; замена трубопроводов отопления (2Ф=40), L-6м.;Котельная № 22: Теплотрасса от ж.д. № 34 ул. Пушкина до ж.д. № 51 ул. Пушкина; замена трубопроводов отопления (2Ф=25), L-43м. | до 01.10.2021 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.9 | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2021-2022 г.г. | до 15.09.2021 | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| **2** | **Электроснабжение** |
| 2.1. | Подготовить к зиме:- электрических сетей – 917,2км- трансформаторных подстанций – 159 шт.  | до 01.10.2021 | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» |
| **3** | **Газоснабжение** |
| 3.1. |  Обеспечить техническую готовность оборудования: - газопроводов – 738,21 км  | до 01.10.2021 | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"в г. Клинцы |
| 3.2. | Выполнить замену:- задвижек на шаровый кран -7шт.;- замена ШРП -5 шт.  | до 01.10.2021 | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"в г. Клинцы |
| **4** | **Водоснабжение и водоотведение** |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность:  - водопроводных сетей – 227,1 км;  - канализационных сетей – 77,8 км.  | до 01.10.2021 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2. | Выполнить ремонт и замену:- насосов на КНС –2шт.-водопроводных и канализационных колодцев -12 шт.-водоразборных колонок -10 шт. | до 01.10.201 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| **5** | **Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта.** |
| 5.1. | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый:- ООО «Жилкомсервис» - 141 многоквартирных домов- ООО «УК «Гарант» - 53 многоквартирных домов- ООО «Наш дом» - 40 многоквартирных домов - ООО «Жилфонд» -44 многоквартирных домов- ООО «УК Эксперт» - 36 многоквартирных дома- ООО «ДЛ-Сервис» - 2 многоквартирных дома- ООО «Жилкоммунхоз» -10 многоквартирных дома- ТСЖ, ЖСК, ТСН – 7 многоквартирных дома- ведомственный жилищный фонд | до 15.09.2021 | ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «Жилфонд», ООО «УК Эксперт», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Жилкоммунхоз», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2. | Подготовить к работе в ОЗП 2021-2022 годов государственные и муниципальные учреждения:- образования – 40 единицы;- здравоохранения – 2 единицы;- культуры – 3 единиц;- социальной сферы –3 единицы | до 15.09.2021 | Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| **6** | **Организационные мероприятия** |
| 6.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов организаций | до 15.09.2021до 01.10.2021 | Потребители тепловой энергииТеплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 6.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов городского округа «город Клинцы Брянской области»  | до 15.11.2021 | Клинцовская городская администрация |