# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2019 №

г. Клинцы

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018- 2022 годы |

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Клинцовской городской администрации от 27.03.2018 года № 566 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) городского округа, подлежащих реализации в 2018 и последующих годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018- 2022 годы согласно приложению.
2. В подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017 -2022 годы» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020 годы)», утвержденную постановлением Клинцовской городской администрации от 03 февраля 2016 года N 211 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020 годы)», внести изменения, исключив положения, касающиеся мероприятий программы и их финансового обеспечения на 2018-2022 годы.
3. Нормативно-правовые акты Клинцовской городской администрации, регламентирующие формирование, обсуждение и реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017 -2022 годы» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020 годы)», утвержденную постановлением Клинцовской городской администрации от 03 февраля 2016 года N 211 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020 годы)», считать применимыми к утверждаемой настоящим постановлением муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018- 2022 годы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Управляющей делами Клинцовской городской администрации Машниной Д.В. внести соответствующие изменения в архивную документацию.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Клинцовской городской администрации Разумного П.В.

Глава Клинцовской

городской администрации А.И. Морозов

Приложение

к постановлению Клинцовской

городской администрации

от « » 2019 года №

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018- 2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2018 -2022 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации |
| Соисполнители программы | нет |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования городского округа город Клинцы Брянской области», а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории городского «округа «город Клинцы Брянской области».  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории городского «округа «город Клинцы Брянской области».  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского «округа «город Клинцы Брянской области». |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | Количество благоустроенных дворовых территорий; |
| доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; |
|  | доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа город Клинцы Брянской области»; |
|  | количество благоустроенных общественных территорий; |
|  | площадь благоустроенных общественных территорий; |
|  | доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; |
|  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.  Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы составит рублей, в том числе, по годам:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Источник/ год** | **2018** | **2019** | **2020** | **201** | **2022** | **Всего:** | | Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства бюджета городского округа | 937 475,03 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1 937 475,03 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Итого:** | 937 475,03 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1 937 475,03 | |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Достижение следующих показателей: |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий; |
|  | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; |
|  | доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа город Клинцы Брянской области»; |
|  | количество благоустроенных общественных территорий; |
|  | площадь благоустроенных общественных территорий; |
|  | доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; |
|  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.  Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |

1. **Характеристика текущего состояния сектора благоустройства городского округа «город Клинцы Брянской области»**

Городской округ «город Клинцы Брянской области» расположен в юго-западной части Брянской области. В состав городского округа входят город Клинцы и села: Займище и Ардонь. Население городского округа по состоянию на 01.01.2017 года составило 70 157 человек.

В 1986 году территория города Клинцы подверглась радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС и поэтому отнесена к зоне проживания с правом на отселение.

Анализ сферы благоустройства в городском округе «город Клинцы Брянской области» показал, что в последние годы в городе Клинцы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства города Клинцы имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории городского округа «город Клинцы Брянской области» решением Клинцовского городского Совета народных депутатов от 27.03.2013г. № 5-794 утверждены Нормы и правила по благоустройству территории городского округа «город Клинцы Брянской области».

Правила устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоустройства территории «город Клинцы Брянской области» (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Одним из главных приоритетов развития территории города является создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения.

Основные требования, предъявляемые к городской среде:

- наличие большого числа разнообразных многофункциональных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации жителей, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом;

- структурированность многофункциональных пространств в соответствии с многообразием интересов возрастных и социальных групп жителей;

- организация системы элементов благоустройства;

- наличие интегрированных в городскую среду и доступных природных зон и зеленых объектов;

- совмещение многих функций в рамках одной городской территории;

- индивидуальный подход к определенным территориям города;

- разнообразие основных элементов формирования городской среды.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Наиболее интенсивно жителями города используются озелененные территории, на которых расположены детские игровые площадки, спортивные площадки, беседки для отдыха. Такими территориями могут являться как благоустроенные дворовые территории, так и скверы, бульвары.

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города.

Мониторинг уровня благоустройства муниципального образования город Клинцы показал, что более 2000 многоквартирных домов требуют выполнения работ по благоустройству прилегающих к ним дворовых территорий. В рамках муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» в 2017 году выполнены работы по благоустройству на 36 придомовых территорий, 5 территорий общего пользования.

Актуальность муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018 - 2022 годы" (далее - муниципальная программа) и необходимость ее реализации на территории города Клинцы обусловлены тем, что большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1950 - 1970 годах, и ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме.

Асфальтобетонное покрытие одной трети дворовых территорий требует ремонта. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автомобильного транспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит благоустроить облик городского округа «город Клинцы Брянской области», улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей города.

Большинство территорий общего пользования также требует выполнения работ по ремонту или замене малых архитектурных форм, ремонту асфальтового, плиточного покрытия пешеходных дорожек и других элементов благоустройства.

На 01.01.2018 год в городском округе «город Клинцы Брянской области» на придомовых территориях расположено 110 детских площадок, 3 спортивные площадки, 39 парковок для автотранспорта, 517 клумб и газонов.

Общее количество территорий общего пользования в городе Клинцы по состоянию на 01.01.2018 год составляет 17 ед. 01.01.2018 года составляет 11 ед.. На территориях общего пользования городского округа расположены 2 фонтана, 8 детских площадок, более 9,1 га. клумб и газонов.

Таким образом, большие территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.01.2018 года составляет 6 ед..

Общее количество дворовых территорий в городе Клинцы составляет 356 ед. площадью около 439 304 кв.м., из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.01.2018 года составляет 113 ед. площадью 139 442 кв.м.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе Клинцы по состоянию на 01.01.2018 года составляет – 35 506 чел., в том числе 9 831 чел. проживает в благоустроенном жилом фонде.

Формирование перечня дворовых и общественных территорий для проведения работ по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды городского округа город Клинцы Брянской области» на 2018-2022 годы» осуществляется в соответствии с постановлением Клинцовской городской администрации от 08.12.2017г. № 2712 «Об утверждении Порядка формирования подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2022 годы)».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «город Клинцы Брянской области», на которых планируется благоустройство, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Клинцы.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Приоритеты реализуемой политики на территории городского округа «город Клинцы Брянской области», цели, задачи**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - [Конституции Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9004937). Муниципальная программа является 2 этапом реализации федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В рамках данного проекта в 2017 году в городском округе «город Клинцы Брянской области» уже реализовывалась подпрограмма. Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденных [Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691/пр](http://docs.cntd.ru/document/456057487), Порядка формирования подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2022 годы), утвержденного Постановлением Клинцовской городской администрации [от 08.12.2017 N](http://docs.cntd.ru/document/450306255) 2712. Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Реализация муниципальной программы позволит увеличить в 2018-2022 годы:

- Количество благоустроенных дворовых территорий 141 ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 38%;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа город Клинцы Брянской области» 54,5 %;

- количество благоустроенных общественных территорий 6 ед.;

- площадь благоустроенных общественных территорий 0,11га;

- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 100 %;

- Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – нет;

- Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - на усмотрение собственников жилья;

- Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц не менее 5%.

- Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц- на усмотрение собственников жилья.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории городского «округа «город Клинцы Брянской области».

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории городского «округа «город Клинцы Брянской области».

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского «округа «город Клинцы Брянской области».

Программный метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Также, при необходимости, учитывается синхронизация муниципальной программы с реализуемыми в городском округе программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2018 по 2022 год

**4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Для оценки уровня решения задач муниципальной программы определены показатели (индикаторы), которые приведены в приложении 1.

### **5. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий**

Благоустройство дворовых территории, предусматривает следующие виды работ:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установка скамеек;

-установка урн для мусора;

- ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд;

- замена бордюрного камня.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий складывается из следующих видов:

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, включающее посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- приобретение и установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов, направляющих дорожек из тактильной плитки для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного нормативно-правовым актом Правительства Брянской области. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. Финансирование работ дополнительного перечня работ осуществляется только при обязательном участии собственников помещений в многоквартирных домах или заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с долей участия определяемой как процент от стоимости мероприятий дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 5 %.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется за счет средств из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «город Клинцы Брянской области», на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий зависит напрямую от реализации мероприятий, направленных на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий, освещению территорий дворов, установке лавочек и урн для мусора.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017 -2022 годы» разрабатывается исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ, определяется в соответствии с расценками, рекомендованными Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области.

Визуализированное изображение оборудования

***Перечень материально-технических объектов***

***к минимальному перечню работ (примерный вариант)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования, примерный эскиз |  | *характеристики* |
| 1. | мф 4Установка скамеек | 1 шт. | *Скамья*  *Размер (м)*  *1,22x0,38x0,45* |
| 2. | Урна УУ3Установка урн для мусора | 1 шт. | *Урна УУ3*  *Размер (м)*  *0,33х0,2х0,6,*  *24л* |

***Перечень материально-технических объектов***

***к дополнительному перечню работ (примерный вариант)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования, примерный эскиз |  | *характеристики* |
|  | Турник с брусьями | к-т | *Размер 4х2,5 м Игровая зона*  *6х3 м Вес 105 кг Объём 2,5 м. кб. Возраст 7+* |
|  | Турник и брусья «Акробат»Турник и брусья «Акробат» (Забава) |  |
|  | Спортивный тренажер    *(Школа-сад)* | к-т | *СО 6.04 Спортивный тренажеры Жим сидя*  *Размер (м)*  *1,2х0,82х2* |
|  | Спортивный тренажер  *(Школа-сад)* | к-т | *СО 6.34 Спортивный тренажер Гребля*  *Размер (м)*  *1,08х1,63х0,9* |
|  | Спортивный тренажер  *(Школа-сад)* | к-т | *СО 6.36 Спортивный тренажер Пресс*  *Размер (м)*  *1,29х1,34х0,97* |
|  | Спортивный тренажер    *(Школа-сад)* | к-т | *СО 6.12 Спортивный тренажер Хипс*  *Размер (м)*  *0,84х0,6х1,46* |
|  | Спортивный тренажер  *(Школа-сад)* | к-т | *СО 6.09 Спортивный тренажер Скороход*  *Размер (м)*  *0,76х1,2х1,45* |

**6. Условия об уровне финансового участия жителей многоквартирных домов**

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий.

**7. Условия о проведении работ по благоустройству в части обеспечения доступности для маломобильных групп населения**

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

**8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования на 2018 - 2022 годы представлен в приложении 2.

В рамках муниципальной программы планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области», а также софинансирование за счет средств жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых планируются к благоустройству за счет выполнения дополнительного перечня работ в рамках муниципальной программы.

**9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагаются:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

**10. Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2018 - 2022 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
|  | Поданы заявки от жителей |
|  | **2018 год** |
| 1 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 9 |
| 2 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Кирова, 126 |
| 3 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Пушкина,5 |
| 4 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Пушкина, 36 |
| 5 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская,98 |
| 6 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Скоробогатова,5 |
| 7 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Лермонтова, 32 |
| 8 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Пушкина, 59 |
| 9 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Союзная,98 |
| 10 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Гагарина, 112 |
| 11 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира, 29 |
| 12 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Дзержинского, 7 |
| 13 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Дзержинского, 36 |
|  | **2019 год** |
| 14 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Пер. Вокзальный, 2 |
| 15 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Кирова, 132 |
| 16 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Ворошилова, 60а |
| 17 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Советская, 5 |
| 18 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Багинская, 36а |
| 19 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Багинская, 31а |
| 20 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Пушкина,53 |
| 21 | Брянская область, г. Клинцы, ул. 8-е Марта, 38 |
| 22 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Пр. Ленина,7 |
| 23 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Багинская,39 |
| 24 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира,26 |
| 25 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Союзная,99 |
|  | **2020 год** |
| 26 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Краснознаменная,1 |
| 27 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Декабристов, 27б |
| 28 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Зеленая,104 |
| 29 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Лесная,110 |
| 30 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Орджоникидзе,1 |
| 31 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Советская,3 |
| 32 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Пушкина,51 |
| 33 | Брянская область, г. Клинцы, ул. 8-е Марта, 31а |
| 34 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Кронштадтская,19 |
| 35 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Советская,1 |
| 36 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Союзная,107 |
| 37 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Скачковская, 4 |
| 38 | Брянская область, г. Клинцы, ул. П. Лумумбы,5б |
| 39 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Гагарина,44а |
| 40 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Щорса, 9 |
| 41 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская,94 |
| 42 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Д.Бедного,23 |
| 43 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира, 115 |
| 44 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Московская, 114 |
| 45 | Брянская область, г. Клинцы, ул. П.Коммуны,31 |
| 46 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Кирова, 130 |
| 47 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Александрова,47 |
|  | **2021 год** |
|  | По инициативе городской администрации |
| 48 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Пушкина,31 |
| 49 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Ворошилова,36 |
| 50 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Ворошилова,52 |
| 51 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Льва Толстого ,2а |
| 52 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Мира, 107 |
| 53 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Свердлова,1 |
| 54 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Александрова,43 |
| 55 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Александрова,45 |
| 56 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Ворошилова,8 |
| 57 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Ворошилова, 10 |
| 58 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Д.Бедного,27 |
| 59 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Дзержинского, 5 |
| 60 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Дзержинского, 40 |
| 61 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Жукова,39 |
| 62 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. К. Маркса,8 |
| 63 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. К. Маркса,10 |
| 64 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Кирова,136 |
| 65 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Лермонтова,51 |
| 66 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Мира,95 |
| 67 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Мира,103 |
| 68 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Мира,105 |
| 69 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Октябрьская, 21 |
| 70 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Октябрьская, 23 |
| 71 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Октябрьская, 35 |
| 72 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Октябрьская, 84 |
| 73 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Октябрьская, 108 |
| 74 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Патриса Лумумбы, 2 |
| 75 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Патриса Лумумбы, 4 |
| 76 | Брянская область, г. Клинцы, Пр-т Ленина, 49а |
| 77 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. П. Коммуны,7 |
| 78 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Пушкина,31а |
| 79 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Пушкина,38а |
| 80 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Пушкина,42 |
| 81 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Свердлова,48 |
| 82 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Союзная,101 |
| 83 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Союзная,109 |
| 84 | Брянская область, г. Клинцы, Пер. Урицкого, 2 |
| 85 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Урицкого, 2 |
| 86 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Центральная,3 |
| 87 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Центральная,9 |
| 89 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Центральная,11 |
| 90 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Центральная,13 |
| 91 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Центральная,15 |
| 92 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Щорса,27 |
| 93 | Брянская область, г. Клинцы, Пер. 1-ый Скачковский 1а |
| 94 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Ворошилова, 54 |
| 95 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Кирова,134 |
|  | **2022 год** |
| 96 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Мира,53 |
| 97 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Гагарина,71 |
| 98 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Калинина,141 |
| 99 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Калинина, 153 |
| 100 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Калинина, 157 |
| 101 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Комсомольская,26 |
| 102 | Брянская область, г. Клинцы, Пр. Ленина,40 |
| 103 | Брянская область, г. Клинцы, Пр. Ленина, 49б |
| 104 | Брянская область, г. Клинцы, пр-кт Ленина д. 53 |
| 105 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Союзная 101Б |
| 106 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Союзная д. 111 |
| 107 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Скоробогатова д. 9 |
| 108 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира д. 51 |
| 109 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Главная д.5 |
| 110 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Главная д.5а |
| 111 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Главная д.13 |
| 112 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Кирпичная д. 28 |
| 113 | Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая д. 21 А |
| 114 | Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая д. 19 А |
| 115 | Брянская область, г. Клинцы, пер. Вокзальный д.6 |
| 116 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Дзержинского д. 67А |
| 117 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Займищенская д.3А |
| 118 | Брянская область, г. Клинцы, пр-кт Ленина д. 22 |
| 118 | Брянская область, г. Клинцы, пр-кт Ленина д. 24 |
| 119 | Брянская область, г. Клинцы, пр-кт Ленина д. 40а |
| 120 | Брянская область, г. Клинцы, ул. М. Горького д. 32 ч. 1 |
| 121 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Новозыбковская д. 2А |
| 122 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Орджоникидзе д.2А |
| 123 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Союзная д. 113 |
| 124 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Союзная д. 97 Б |
| 125 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Союзная д. 97 В |
| 126 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Станционная д. 2А |
| 127 | Брянская область, г. Клинцы, пер. Ущерпский д.1 |
| 128 | Брянская область, г. Клинцы, пер. Ущерпский д.3 |
| 129 | Брянская область, г. Клинцы, пер. Ущерпский д.9 |
| 130 | Брянская область, г. Клинцы, пер. Ущерпский д.11 |
| 131 | Брянская область, г. Клинцы, пер. Ущерпский д.13 |
| 132 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Ворошилова д.11 |
| 133 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Ворошилова д.13 |
| 134 | Брянская область, г. Клинцы, ул. Ворошилова д.30 |
| 135 | Брянская область, г. Клинцы, ул. П. Лумумбы д. 19 |
| 136 | Брянская область, г. Клинцы, ул. П. Лумумбы д. 3 |
| 137 | Брянская область, г. Клинцы, ул. П. Лумумбы д. 5 |
| 138 | Брянская область, г. Клинцы, ул. П. Лумумбы д.5А |
| 139 | Брянская область, г. Клинцы, ул. П. Лумумбы д. 7 |
| 140 | Брянская область, г. Клинцы, ул. П. Лумумбы д. 9 |
| 141 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Урицкого, 39 |
| 142 | Брянская область, г. Клинцы, Ул. Мира, 57 |

Перечень дворовых территорий может дополняться и изменяться, с учетом анализа дворовых территорий и решения общественной комиссии. Сроки выполнения благоустройства дворовых территорий также могут изменяться с учетом выделенных финансовых средств.

**11. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории |
|  | **2018 год** |
| 1 | Общественная территория в районе улиц Октябрьская и Брянская |
| 2 | Общественная территория в районе Займищенской средней школы ул. Клинцовская |
| 3 | Общественная территория в с. Ардонь в районе административного здания № 21 по ул. Зеленая |
|  | **2019год** |
| 4 | Общественная территория в районе улиц Ворошилова и Рябка |
|  | **2020 год** |
| 5 | Устройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская от ул. Брянская до ул. Космонавтов |
|  | **2021 год** |
| 6 | Общественная территория в районе школы №5 по ул. Площадь Свободы |
|  | **2022 год** |
| 7 | Ленинский парк |
| 8 | сквера «им. Н.А. Щорса», расположенного на пересечении  ул. Октябрьская, ул. Дзержинского, ул. Красная Площадь |

Сроки выполнения благоустройства общественных территорий могут изменяться с учетом выделенных финансовых средств.

**13. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления**

По состоянию на 01.01.2018 год объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству на территории города Клинцы отсутствуют.

**14. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

В целях информирования жителей индивидуальной жилой застройки администрация размещает раздел о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки из Правил благоустройства городского округа «город Клинцы Брянской области» в СМИ.

Разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации территорий.

По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории.

Паспорт благоустройства территории утверждается нормативно правовым актом Клинцовской городской администрации. Копия паспорта предоставляется лицу (его представителю) в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.

В случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, предоставленного для его размещения, утвержденным Правилам благоустройства муниципального образования, Клинцовская городская администрация заключает соглашение с собственником (землепользователем) об их благоустройстве не позднее 2020г.

Приложение № 1

к постановлению Клинцовской

городской администрации

« ». 2019 №

**Показатели (индикаторы) конечного результата муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018-2022 годы»**

| Код | Наименование показателя (индикатора)  конечного результата муниципальной подпрограммы | Ед.  изм. | 2018 год | 2019 год\* | 2020 год\* | 2021 год\* | 2022 год\* | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 13 | 12 | 22 | 47 | 48 | 142 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 41 |
| 3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа «город Клинцы Брянской области» | % | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 54,5 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | 0,09 | 0,24 | - | - | - | 0,33 |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 0,82 | 100 | - | - | - | 100 |
| 7. | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

\* Запланированные мероприятия на 2019-2022года будут выполнены в соответствии с выделенным финансированием

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к постановлению Клинцовской  городской администрации  « » 2019 №  Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования  на 2018-2022 годы | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| № п/п | наименование подпрограммы основное мероприятие, мероприятие | ответственный исполнитель | источник финансового обеспечения | объем средств на реализациию, рублей | | | | | | |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 9 по ул.Октябрьская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **752 099,48** | 752 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **65 399,96** | 65 399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **43 026,29** | 43 026,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **8 218,17** | 8 218,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **868 743,90** | **868 743,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 126 по ул. Кирова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **535 612,56** | 535 612,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **46 575,00** | 46 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **30 641,45** | 30 641,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **11 065,78** | 11 065,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **623 894,79** | **623 894,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **921 879,92** | 921 879,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **80 163,47** | 80 163,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **52 739,13** | 52 739,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **6 736,11** | 6 736,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **1 061 518,63** | **1 061 518,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 4 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 36по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **500 230,77** | 500 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **43 498,33** | 43 498,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **28 617,32** | 28 617,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **18 084,93** | 18 084,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **590 431,35** | **590 431,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 98 по ул. Октябрьская г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **884 720,46** | 884 720,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **76 932,21** | 76 932,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **50 613,30** | 50 613,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **10 416,29** | 10 416,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **1 022 682,26** | **1 022 682,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 6 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Скоробогатова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **810 396,24** | 810 396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **70 469,24** | 70 469,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **46 361,34** | 46 361,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **15 207,44** | 15 207,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **942 434,26** | **942 434,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 32 по ул. Лермонтова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **475 041,67** | 475 041,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **41 307,97** | 41 307,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **27 176,30** | 27 176,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **2 287,80** | 2 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **545 813,74** | **545 813,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 59 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1 432 143,09** | 1 432 143,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **124 534,18** | 124 534,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **81 930,38** | 81 930,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **44 353,39** | 44 353,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **1 682 961,04** | **1 682 961,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 9 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 98 по ул. Союзная, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1 602 399,35** | 1 602 399,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **139 339,07** | 139 339,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **91 670,44** | 91 670,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **22 262,06** | 22 262,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **1 855 670,92** | **1 855 670,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 10 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 112 по ул. Гагарина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **2 034 126,15** | 2 034 126,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **176 880,53** | 176 880,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **116 368,77** | 116 368,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **52 461,20** | 52 461,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **2 379 836,65** | **2 379 836,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 11 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 29 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **395 199,81** | 395 199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **34 365,20** | 34 365,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **22 608,68** | 22 608,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **1 819,56** | 1 819,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **453 993,25** | **453 993,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 12 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №7 по ул. Дзержинского, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **808 714,91** | 808 714,91 | 0,00 |  |  |  | |
| средства областного бюджета | **70 323,04** | 70 323,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **46 265,16** | 46 265,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **3 324,48** | 3 324,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **928 627,59** | **928 627,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 13 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Дзержинского, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **944 929,48** | 944 929,48 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| средства областного бюджета | **82 167,78** | 82 167,78 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| средства бюджета городского округа | **54 057,75** | 54 057,75 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| внебюджетные источники | **22 071,57** | 22 071,57 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Итого: | **1 103 226,58** | **1 103 226,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 14 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 2 по пер. Вокзальному, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 15 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 132 по ул. Кирова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 16 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 60а по ул. Ворошилова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 17 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Советская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 18 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 36а по ул. Багинская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 19 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 31а по ул. Багинская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 20 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 53 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 21 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 38 по ул. 8 Марта, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 22 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 7 по пр. Ленина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 23 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 39 по ул. Багинская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 24 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 25 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 99 по ул. Союзная, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 750,03** | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **68 750,03** | **0,00** | **68 750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 26 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Краснознаменная, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 27 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 27б по ул. Декабристов, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 28 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 104 по ул. Зеленая, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 29 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 110 по ул. Лесная, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 30 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Орджоникидзе, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 31 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Советская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 32 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 51 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 33 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 31а по ул. 8 Марта, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 34 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 19 по ул. Кронштадтская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 35 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Советская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 36 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 107 по ул. Союзная, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 37 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Скачковская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 38 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5б по ул. П. Лумумбы, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 39 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 44а по ул. Гагарина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 40 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 9 по ул. Щорса, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 41 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 94 по ул. Октябрьская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 42 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 23 по ул. Д. Бедного, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 43 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 115 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 44 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 114 по ул. Московская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 45 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 31 по ул. П. Коммуны, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 46 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 130 по ул. Кирова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,78** | 0,00 | 0,00 | 37 499,78 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,78** | **0,00** | **0,00** | **37 499,78** | **0,00** | **0,00** | |
| 47 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 47 по ул. Александрова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **37 499,82** | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | **37 499,82** | **0,00** | **0,00** | |
| 48 | Благоустройство общественной территории в с. Ардонь в районе административного здания № 21 по ул. Зеленная, г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1 115 255,01** | 1 115 255,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **96 978,70** | 96 978,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **63 801,77** | 63 801,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **1 276 035,48** | **1 276 035,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 49 | Благоустройство общественной территории в районе Займищенской средней школы ул. Клинцовская, г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1 195 928,99** | 1 195 928,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **103 993,82** | 103 993,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **68 416,99** | 68 416,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **1 368 339,80** | **1 368 339,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 50 | Благоустройство общественной территории в районе улиц Октябрьская и Брянская, г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1 138 129,69** | 1 138 129,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **98 967,80** | 98 967,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **65 110,39** | 65 110,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **1 302 207,88** | **1 302 207,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 51 | Благоустройство общественной территории в районе улиц Ворошилова и Рябка, г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **174 999,64** | 0,00 | 174 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **174 999,64** | **0,00** | **174 999,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 52 | устройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская от ул. Брянская до ул. Космонавтов , г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **175 004,00** | 0,00 | 0,00 | 175 004,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **175 004,00** | **0,00** | **0,00** | **175 004,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 53 | Благоустройство общественной территории в районе школы № 5 по ул. Площадь Свободы, г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **175 004,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 004,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **175 004,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **175 004,00** | **0,00** | |
| 54 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 31 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 55 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Ворошилова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 56 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 52 по ул. Ворошилова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 57 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 2а по ул. Льва Толстого, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 58 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 107 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 59 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул.Свердлова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 60 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 43 по ул. Александрова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 61 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 45 по ул. Александрова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 62 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Ворошилова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 63 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Ворошилова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 64 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 27 по ул. Д. Бедного, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 65 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Дзержинского, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 66 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 40 по ул. Дзержинского, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 67 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 39 по ул. Жукова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 68 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. К.Маркса, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 69 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **34 000,00** | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **34 000,00** | **34 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 70 | Осуществление технического надзора за выполнением работ | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **645 187,84** | 215 187,84 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **645 187,84** | **215 187,84** | **215 000,00** | **215 000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 71 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. К.Маркса, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства бюджета городского округа | **51 562,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | **51 562,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 562,25** | **0,00** | |
| 72 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Союзная, 98, ул. Гагарина,112 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **85 843,49** | 85 843,49 |  |  |  |  | |
| средства областного бюджета | **7 464,65** | 7 464,65 |  |  |  |  | |
| средства бюджета городского округа | **4 910,95** | 4 910,95 |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  | |
| Итого: | **98 219,09** | **98 219,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 73 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Пушкина,5, ул. Пушкина, 36 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **79 253,57** | 79 253,57 |  |  |  |  | |
| средства областного бюджета | **6 891,62** | 6 891,62 |  |  |  |  | |
| средства бюджета городского округа | **4 533,96** | 4 533,96 |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  | |
| Итого: | **90 679,15** | **90 679,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 74 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Мира,29 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **78 731,38** | 78 731,38 |  |  |  |  | |
| средства областного бюджета | **6 846,21** | 6 846,21 |  |  |  |  | |
| средства бюджета городского округа | **4 504,08** | 4 504,08 |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  | |
| Итого: | **90 081,67** | **90 081,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 75 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Дзержинского,7, ул. Дзержинского,36, ул. Лермонтова,32, ул. Пушкина,59,ул. Мира,29 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **87 399,13** | 87 399,13 |  |  |  |  | |
| средства областного бюджета | **7 599,92** | 7 599,92 |  |  |  |  | |
| средства бюджета городского округа | **4 999,95** | 4 999,95 |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  | |
| Итого: | **99 999,00** | **99 999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 76 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Скоробогатова,5, ул. Октябрьская,9, ул. Октябрьская,98, ул. Кирова,126 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **87 399,13** | 87 399,13 |  |  |  |  | |
| средства областного бюджета | **7 599,92** | 7 599,92 |  |  |  |  | |
| средства бюджета городского округа | **4 999,95** | 4 999,95 |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  | |
| Итого: | **99 999,00** | **99 999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 77 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Пушкина,5, ул. Пушкина,36, ул. Союзная,98 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **87 399,13** | 87 399,13 |  |  |  |  | |
| средства областного бюджета | **7 599,92** | 7 599,92 |  |  |  |  | |
| средства бюджета городского округа | **4 999,95** | 4 999,95 |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  | |
| Итого: | **99 999,00** | **99 999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 78 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Дзержинского,7, ул. Дзержинского,36 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **84 044,94** | 84 044,94 |  |  |  |  | |
| средства областного бюджета | **7 308,26** | 7 308,26 |  |  |  |  | |
| средства бюджета городского округа | **4 808,06** | 4 808,06 |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  | |
| Итого: | **96 161,26** | **96 161,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 79 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Октябрьская,98, ул. Скоробогатова,5 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **83 003,66** | 83 003,66 |  |  |  |  | |
| средства областного бюджета | **7 217,71** | 7 217,71 |  |  |  |  | |
| средства бюджета городского округа | **4 748,49** | 4 748,49 |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  | |
| Итого: | **94 969,86** | **94 969,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 80 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Октябрьская,9, ул. ул. Кирова,126 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **83 003,66** | 83 003,66 |  |  |  |  | |
| средства областного бюджета | **7 217,71** | 7 217,71 |  |  |  |  | |
| средства бюджета городского округа | **4 748,49** | 4 748,49 |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  | |
| Итого: | **94 969,86** | **94 969,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 81 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Лермонтова,32, ул. Пушкина,59 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **84 177,82** | 84 177,82 |  |  |  |  | |
| средства областного бюджета | **7 319,82** | 7 319,82 |  |  |  |  | |
| средства бюджета городского округа | **4 815,69** | 4 815,69 |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  | |
| Итого: | **96 313,33** | **96 313,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  | **итого** | **средства федерального бюджета** | **Клинцовская городская администрация** | **16 387 063,49** | **16 387 063,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **средства областного бюджета** | **1 424 962,04** | **1 424 962,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **средства бюджета городского округа** | **4 616 662,87** | **1 186 662,87** | **1 215 000,00** | **1 215 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | |
| **внебюджетные источники** | **218 308,78** | **218 308,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Итого:** | **22 646 997,18** | **19 216 997,18** | **1 215 000,00** | **1 215 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | |

Приложение № 3

к постановлению Клинцовской

городской администрации

« » 2019 №

**План**

**Реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2018 - 2022 годы | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий с заинтересованными лицами | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации | 1 март |  |  |  |
| Разработка локальной сметной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации |  | Май-июнь |  |  |
| Согласование локальной сметной документации в ГАУБО «Региональном центре ценообразования в строительстве Брянской области» ГАУБО «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации |  | июнь |  |  |
| Проведение процедур по отбору подрядных организаций на выполнение работ, предусмотренных в рамках реализации муниципальной программы | Отдел экономического анализа, прогнозирования, торговли и потребительского рынка Клинцовской городской администрации |  |  | Июль-август |  |
| Выполнение работ, предусмотренных в рамках реализации муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации |  |  |  | ноябрь |